|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议纪要 | | | | 编号：MHSF02-20160113 |
|  | | | | |
| 日期 | 2016年 | 08月 | 4日 | |
| 地点 | 祥云会议室 | | | |
| 出席人员 | 翁超伟、陈琪、毕建龙、翁祁、冯英龙、茅海刚、王华文 | | | |
| 抄送 | |  |  | | --- | --- | | MHSF | 吴军 高级经理 | | 祥云 | 李兵 高级经理 | | CF | 陆颖音 经理 | | CF | 段华 | | CI | 张骏 经理 | | CS | 贾凤菊 经理 | | CS | 葛宇 | | 祥云 | 陆炯 经理 | | | | |
| 撰写人 | 翁超伟 翁祁 | 部门 MHSF&物流规划部 | | |
| 会议主题  通勤车刷卡系统调研会（第三次） | | | | |

会议结论

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*：T-Task D-Decision I-Info | | | | |
|  | Contents | \* | Charge | Time |
| 1 | 通勤车系统报价算在员工福利费用中不可抵扣问题  MHSF已与CF沟通，明确了通勤车刷卡系统费用为不可抵扣增值税，也告知CS需尽快启动合同签署、生效工作  由于项目已上会通过，只是由于费用性质事宜需要重新调整，因此，项目计划进度保持不变 | T | CS&PUXY | 8-11 |
| 2 | 2016年刷卡期间结算方式讨论:  经与财务部门沟通,2016年刷卡期间结算先统计收集实际刷卡数据，若发生上座率明显下降，影响承运单位运行的时候，组织财务、祥云等召开专题会，重新明确刷卡期间结算方式。 | T | MHSF | 8-5 |
| 3 | 进度表调整（1：集成测试、UAT测试、技术上线，业务上线，用户培训等时间调整。2：增加计划完成时间，实际完成时间，状态等。定义延迟2周标黄，延迟一个月标红） | T | MHSF&PUXY&LT | 8-5 |
| 4 | 对于短期乘车员工（有一个月及以上乘坐通勤车需求的上汽大众员工），采用祥云提供的充值卡进行充值预约后刷卡乘车。关于员工充值后费用支付问题涉及的税点，由祥云协调解决。 | T | PUXY | 8-11 |
| 5 | 已提供刷卡机硬件照片，下周例会提供样机，供主管部门审核 | T | LT | 8-11 |
| 6 | 提供SAIC SVW，PU胸卡进行测试，目前已提供部分样卡 | T | MHSF&PUXY | 8-5 |
| 7 | 待开通至AIC的防火墙 | T | PUXY | 8-15 |

