|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议纪要 | | | | 编号：MHSF02-20160113 |
|  | | | | |
| 日期 | 2016年 | 08月 | 11日 | |
| 地点 | 祥云会议室 | | | |
| 出席人员 | 翁超伟、陈琪、毕建龙、翁祁、冯英龙、茅海刚、王华文 | | | |
| 抄送 | |  |  | | --- | --- | | MHSF | 吴军 高级经理 | | MHC | 胡怡敏 高级经理 | | 祥云 | 李兵 高级经理 | | CF | 陆颖音 经理 | | CF | 段华 | | CI | 张骏 经理 | | CS | 贾凤菊 经理 | | CS | 葛宇 | | 祥云 | 陆炯 经理 | | | | |
| 撰写人 | 翁超伟 翁祁 | 部门 MHSF&物流规划部 | | |
| 会议主题  通勤车刷卡系统调研会（第四次） | | | | |

会议结论

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \*：T-Task D-Decision I-Info | | | | |
|  | Contents | \* | Charge | Time |
| 1 | 通勤车系统报价算在员工福利费用中不可抵扣问题  MHSF已与CF沟通，明确了通勤车刷卡系统费用为不可抵扣增值税，也告知CS需尽快启动合同签署、生效工作  由于项目已上会通过，只是由于费用性质事宜需要重新调整，因此，项目计划进度保持不变。 | D | CS&PUXY |  |
| 2 | 2016年刷卡期间结算方式讨论:  经与财务部门沟通,2016年刷卡期间结算先统计收集实际刷卡数据，若发生上座率明显下降，影响承运单位运行的时候，组织财务、祥云等召开专题会，重新明确刷卡期间结算方式。 | D | MHSF |  |
| 4 | 对于短期乘车员工（有一个月及以上乘坐通勤车需求的上汽大众员工），采用祥云提供的充值卡进行充值预约后刷卡乘车。祥云仅提供小票给来充值的员工。 | D | MHSF &PUXY |  |
| 5 | 已提供刷卡样机，并初步决定安装位置。并在刷卡机液晶屏上展示上汽大众LOGO。刷卡机应体现上汽大众元素。并提供效果图 | D | LT | 8-16 |
| 6 | 提供刷卡机安装位置，取电等方案。并提供立杆等固定件样品用于测试。 | T | LT | 8-23 |
| 7 | 已提供SAIC SVW，PU胸卡并通过可行性测试，仅有一张卡无效，待罗泰同事分析原因并反馈。后续会陆续提供PU各个下属企业的胸卡。 | T | MHSF&PUXY | 8-16 |
| 8 | 参照大众胸卡，定制通勤车乘车卡样式初稿 | T | LT | 8-16 |
| 9 | 待开通至AIC的防火墙 | T | PUXY | 8-15 |
| 11 | 确定万一发生小概率事件卡刷不出，定记录员工姓名工号等个人信息为后备方案。 | D | MHSF&PUXY |  |
| 12 | 商务合同未定，首笔费用暂无。服务器，刷卡机等硬件设备暂时无法采购，项目存在一定风险。 | I | MHSF&PUXY&LT |  |
|  |  |  |  |  |

